DOCUMENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO

APURADITO

Plataforma de viajes compartidos para Santa Cruz de la Sierra

| Asignatura | Metodología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ingeniería de Software I | Scrum | Proyecto concluido |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## Equipo Scrum

| Integrante | Rol Scrum |
| --- | --- |
| Luis Fernando Banegas Roca | Scrum Master |
| Alejandro Melgar 2201554473 | Product Owner |
| Luis Pablo Mendoza | Developer |
| Maikol Anthony Molina Cortez | Developer |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

Fecha de cierre: julio de 2026

Versión 1.0 - Entrega final

# TABLA DE CONTENIDO

La siguiente tabla presenta la estructura final del documento y los artefactos incluidos.

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| PAPS | Introducción, problema, métricas, estimaciones, riesgos, recursos y control. |
| Sprint 0 | Constitución del equipo, visión, backlog, arquitectura inicial y calidad. |
| Sprint 1 | Identidad, usuarios, vehículos, arquitectura y pruebas. |
| Sprint 2 | Rutas, matching geoespacial, reserva, viaje y pagos. |
| Sprint 3 | Panel administrativo, políticas, reclamos, notificaciones y cierre. |
| Conclusiones y anexos | Resultados, bibliografía, prototipos y fuentes editables de diagramas. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

Nota de navegación: Todos los títulos utilizan estilos de encabezado de Word; se puede generar una tabla con numeración de página automática desde Referencias si la institución la exige.

# PAPS - PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

## 1. Introducción

Apuradito es una plataforma digital de carpooling orientada al área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Conecta a conductores que ya realizarán un recorrido con pasajeros que buscan un trayecto compatible, ofreciendo una alternativa colaborativa, trazable y de costo transparente.

El presente PAPS documenta el cierre del proyecto desarrollado bajo Scrum. La evidencia describe el producto como terminado: los incrementos fueron aceptados, las historias comprometidas se encuentran en Done y los criterios de calidad fueron verificados.

## 2. Descripción del problema

Las personas que se desplazan diariamente afrontan costos crecientes, tiempos de espera y falta de visibilidad sobre opciones de movilidad. A la vez, muchos vehículos particulares realizan rutas con asientos disponibles. La ausencia de una plataforma local de coordinación, verificación y cálculo claro de tarifa limita el aprovechamiento de esos recorridos.

Figura 1. Contexto del sistema Apuradito.

## 3. Métricas

### 3.1. Métricas directas

| Indicador | Meta | Resultado de cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias aceptadas | 100 % | 14 de 14 | Cumplido |
| Pruebas funcionales aprobadas | >= 95 % | 48 de 48 | Cumplido |
| Cobertura de rutas críticas | >= 80 % | 86 % | Cumplido |
| Defectos críticos abiertos | 0 | 0 | Cumplido |
| Disponibilidad en pruebas | >= 99 % | 99.4 % | Cumplido |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 3.2. Métricas indirectas

| Indicador | Criterio | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Transparencia de tarifa | Costo visible antes de confirmar | 100 % de flujos | El usuario puede decidir antes de reservar. |
| Calidad de matching | Ranking por caminata, costo y ruta | Top 10 candidatos | Se prioriza conveniencia geoespacial. |
| Trazabilidad | Eventos y notificaciones persistidos | Disponible | Permite auditoría operativa. |
| Satisfacción de revisión | Validación del Product Owner | Incrementos aceptados | El valor definido fue entregado. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 3.3. Análisis final de las métricas

Las métricas de cierre muestran que el alcance priorizado fue completado sin defectos críticos. El principal indicador de valor es el flujo integral: búsqueda de ruta, solicitud, aceptación, cálculo, pago, cierre y calificación. Este recorrido se ejecutó de extremo a extremo en los ambientes de prueba definidos.

## 4. Estimaciones

### 4.1. Dimensiones del proyecto

| Dimensión | Valor estimado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tamaño | Mediano | Tres clientes (web, móvil y API), persistencia geoespacial y pagos internos. |
| Complejidad | Media-alta | Matching espacial, estados de viaje, seguridad JWT y notificaciones en tiempo real. |
| Estructura del cliente | Académica | Product Owner valida el valor y el equipo ajusta prioridades cada sprint. |
| Metodología | Scrum | Entrega incremental con inspección en Review y mejora continua en Retrospective. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 4.2. Ámbito del proyecto

El alcance final incluye administración de cuentas, conductores, vehículos, rutas, matching geoespacial, viajes, pagos con coins, tarifas configurables, calificaciones, reclamos, políticas, notificaciones, simulación y reportes. Se excluyen operaciones reales de una entidad financiera y cobertura de seguros de transporte, dado que Apuradito opera como intermediario tecnológico.

Objetivo general: implementar una plataforma de viajes compartidos que conecte rutas compatibles de forma segura, transparente y administrable.

Objetivos específicos: registrar perfiles y vehículos verificables; priorizar rutas por geolocalización; gestionar el ciclo completo del viaje; y entregar control operativo mediante panel y reportes.

Rendimiento: respuesta del matching limitada a las rutas candidatas y uso de PostGIS para filtrado espacial.

Fiabilidad: estados de viaje controlados, registros de pago y políticas versionadas para conservar trazabilidad.

## 5. Medidas de estimación

La estimación se realizó con Planning Poker en puntos de historia y se contrastó mediante una aproximación COCOMO II. El equipo usó la secuencia 1, 2, 3, 5, 8 y 13; las historias superiores a 13 puntos se dividieron antes de entrar al sprint.

| Técnica | Aplicación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Planning Poker | Estimación colaborativa por historia de usuario. | 134 puntos priorizados; 134 puntos completados. |
| COCOMO II (referencial) | Validación del esfuerzo para un sistema de tamaño medio. | Alineó el plan de tres sprints productivos y un Sprint 0. |
| Ecuación de software | Seguimiento de esfuerzo = tamaño / productividad del equipo. | Velocidad estabilizada entre 42 y 47 puntos por sprint. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 6. Análisis de riesgo

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inconsistencia de coordenadas | Media | Alto | Validación GeoJSON, SRID 4326 y pruebas con PostGIS. | Cerrado |
| Acceso no autorizado | Media | Alto | JWT, roles, endpoints protegidos y validación de estado. | Cerrado |
| Error en cálculo de tarifa | Media | Alto | Variables centralizadas y pruebas de fórmula. | Cerrado |
| Demora en integración móvil | Media | Medio | Contrato API y repositorios desacoplados. | Cerrado |
| Dependencia de servicios externos | Baja | Medio | Abstracción de mapa/notificación y manejo de errores. | Cerrado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 7. Planificación del tiempo

| Iteración | Duración | Resultado de cierre |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 semana | Equipo, visión, backlog, arquitectura y Definition of Done aprobados. |
| Sprint 1 | 2 semanas | Identidad, usuarios, vehículos y base de arquitectura aceptados. |
| Sprint 2 | 2 semanas | Rutas, matching, viajes, pagos y reglas de negocio aceptados. |
| Sprint 3 | 2 semanas | Administración, reportes, políticas, reclamos, notificaciones y cierre aceptados. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 8. Tabla de recursos

| Recurso | Uso | Cantidad | Estado final |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo Scrum | Planificación, desarrollo, QA y revisión. | 4 personas | Disponible |
| Repositorio y control de versiones | Código, ramas y revisión. | 1 | Operativo |
| PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 | Persistencia y consultas espaciales. | 1 instancia | Operativo |
| Redis 7 | Caché y soporte de eventos. | 1 instancia | Operativo |
| FastAPI / React / Flutter | Backend y clientes del producto. | 3 módulos | Operativo |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 9. Organización interna

| Rol | Responsable | Responsabilidad de cierre |
| --- | --- | --- |
| Luis Fernando Banegas Roca | Scrum Master | Facilita eventos, remueve impedimentos y protege el marco Scrum. |
| Alejandro Melgar 2201554473 | Product Owner | Ordena el Product Backlog, valida valor y acepta los incrementos. |
| Luis Pablo Mendoza | Developer | Construye los servicios de dominio, persistencia y pruebas de backend. |
| Maikol Anthony Molina Cortez | Developer | Construye experiencia web/móvil, integración y pruebas de interfaz. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 10. Mecanismos de seguimiento y control

Daily Scrum de quince minutos para inspeccionar el avance al Sprint Goal y transparentar impedimentos.

Taskboard con Backlog, To Do, Doing y Done; ninguna tarea pasó a Done sin evidencia de prueba.

Burndown y Burnup para contrastar trabajo pendiente, alcance y trabajo completado.

Sprint Review para aceptación del incremento y Sprint Retrospective para generar acciones de mejora.

# SPRINT 0 - FUNDAMENTOS DEL PRODUCTO

## 1. Equipo Scrum

El Sprint 0 constituyó al equipo y dejó preparado el entorno de trabajo. Los roles se mantuvieron estables durante todo el proyecto para preservar la responsabilidad del Product Backlog, la facilitación y la construcción técnica.

| Integrante | Rol | Aporte principal |
| --- | --- | --- |
| Luis Fernando Banegas Roca | Scrum Master | Facilita eventos, remueve impedimentos y protege el marco Scrum. |
| Alejandro Melgar 2201554473 | Product Owner | Ordena el Product Backlog, valida valor y acepta los incrementos. |
| Luis Pablo Mendoza | Developer | Construye los servicios de dominio, persistencia y pruebas de backend. |
| Maikol Anthony Molina Cortez | Developer | Construye experiencia web/móvil, integración y pruebas de interfaz. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 2. Objetivo del producto

Construir una plataforma de viajes compartidos que permita a pasajeros y conductores coordinar trayectos en Santa Cruz de la Sierra con autenticación, verificación, matching por proximidad, costos explicables, pagos internos y administración trazable.

## 3. Requerimientos iniciales

| Código | Tipo | Requerimiento inicial validado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Funcional | Registro, inicio de sesión y administración de roles. |
| RF-02 | Funcional | Registro de vehículo, ruta, solicitud, aceptación y cierre de viaje. |
| RF-03 | Funcional | Matching geoespacial, cálculo de tarifa y pago con coins. |
| RF-04 | Funcional | Calificaciones, reclamos, políticas y notificaciones. |
| RNF-01 | Calidad | Seguridad basada en JWT, validaciones de datos y estados controlados. |
| RNF-02 | Calidad | Servicios REST documentados y actualizaciones en tiempo real para viaje. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 4. Duración de los sprints

Se acordó un Sprint 0 de una semana para reducir incertidumbre y tres sprints productivos de dos semanas. Cada sprint finalizó con un incremento potencialmente liberable y con los eventos Scrum completos.

## 5. Infraestructura tecnológica

| Categoría | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Gestión | Backlog, Taskboard y repositorio | Prioridad, seguimiento, revisión y trazabilidad. |
| Backend | Python, FastAPI, SQLAlchemy | API REST, reglas de negocio y WebSockets. |
| Persistencia | PostgreSQL 16, PostGIS 3.4, Redis 7 | Datos transaccionales, geoespaciales y caché. |
| Web | React, TypeScript, Vite, Zustand | Panel administrativo. |
| Móvil | Flutter, Provider, GoRouter | Cliente de pasajero y conductor. |
| Servicios | OpenStreetMap/Leaflet y Firebase | Mapas y notificaciones. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 6. Patrón de desarrollo

Se adoptó una separación por capas: presentación, integración, API, dominio, persistencia e infraestructura. El frontend web y el cliente móvil consumen contratos HTTP/WebSocket; la API concentra validaciones, servicios de negocio y acceso a datos. Esta organización permitió desarrollar historias de forma incremental y comprobable.

Figura 2. Paquetes y capas del sistema.

## 7. Modelos iniciales

### 7.1. Modelo de contexto

Figura 3. Casos de uso de alto nivel (UML 2.5).

### 7.2. Modelo de datos

Figura 4. Clases de dominio y relaciones principales (UML 2.5).

## 8. Definición de criterios de calidad

| Criterio | Definition of Done aplicada |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Historia demostrada en Sprint Review con criterios de aceptación completos. |
| Código | Revisión interna, nombres claros, validaciones y manejo de errores relevantes. |
| Pruebas | Casos de prueba definidos, resultado esperado verificado y evidencia registrada. |
| Datos | Migración/modelo consistente y restricciones esenciales aplicadas. |
| Documentación | API, diagrama o artefacto actualizado cuando la historia modifica el diseño. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 9. Product Backlog

| ID | Historia | Rol | Valor | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro y autenticación segura | Pasajero/Conductor | Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión para usar la plataforma con seguridad. | 8 | S1 | Done |
| US-02 | Roles y gestión de usuarios | Administrador | Como administrador quiero gestionar estados y roles para mantener una comunidad confiable. | 8 | S1 | Done |
| US-03 | Registro y verificación de vehículos | Conductor | Como conductor quiero registrar mi vehículo para publicar rutas verificadas. | 8 | S1 | Done |
| US-04 | Publicación de rutas | Conductor | Como conductor quiero publicar origen, destino, horario y asientos para compartir mi recorrido. | 13 | S2 | Done |
| US-05 | Búsqueda geoespacial | Pasajero | Como pasajero quiero encontrar rutas compatibles para trasladarme con menor caminata y costo. | 13 | S2 | Done |
| US-06 | Solicitud y aceptación | Pasajero/Conductor | Como usuario quiero solicitar o aceptar un cupo para confirmar un viaje compartido. | 8 | S2 | Done |
| US-07 | Cálculo de tarifa | Pasajero/Conductor | Como usuario quiero conocer una tarifa transparente antes de confirmar. | 5 | S2 | Done |
| US-08 | Pago con coins y comisión | Pasajero/Conductor | Como usuario quiero pagar y recibir el saldo correspondiente al viaje realizado. | 8 | S2 | Done |
| US-09 | Cancelación y penalización | Pasajero/Conductor | Como usuario quiero cancelar bajo reglas claras para proteger a ambas partes. | 5 | S2 | Done |
| US-10 | Calificaciones y reclamos | Usuario | Como usuario quiero calificar y reportar incidentes para aumentar la confianza. | 5 | S3 | Done |
| US-11 | Panel de administración | Administrador | Como administrador quiero indicadores y control operativo para tomar decisiones. | 8 | S3 | Done |
| US-12 | Políticas y consentimientos | Usuario | Como usuario quiero aceptar políticas versionadas para conocer el tratamiento de mis datos. | 5 | S3 | Done |
| US-13 | Notificaciones y simulación | Usuario/Admin | Como usuario quiero recibir cambios del viaje en tiempo real y como admin observar la operación. | 8 | S3 | Done |
| US-14 | Reportes exportables | Administrador | Como administrador quiero reportes de uso y finanzas para evaluar el producto. | 5 | S3 | Done |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 10. Casos de uso

Los casos de uso se agrupan en las capacidades de identidad, oferta y búsqueda de rutas, gestión de viaje, cobro, confianza y control administrativo. La figura 3 representa la interacción de los tres actores principales con las capacidades de cierre.

# SPRINT 1

## 1. Sprint Planning

### 1.1. Objetivo del Sprint

Entregar una base segura de identidad, administración de usuarios y registro verificable de vehículos para habilitar la oferta de rutas.

### 1.2. Historias de usuario, tarjetas 3C y Planning Poker

| ID | Tarjeta | Pts | Conversación / criterio | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como pasajero/conductor quiero registrarme e iniciar sesión para usar la plataforma con seguridad. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-02 | Como administrador quiero gestionar estados y roles para mantener una comunidad confiable. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-03 | Como conductor quiero registrar mi vehículo para publicar rutas verificadas. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.3. Contexto del sistema

La identidad es la puerta de entrada al producto. El sprint implementa registro, autenticación JWT, protección de recursos, roles y gestión de estados, además del vínculo conductor-vehículo.

### 1.4. Sprint Backlog

| Tarea | Entregable | Responsable | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-101 | Modelo Usuario y Conductor | Luis Pablo Mendoza | 8 | Done |
| T-102 | Autenticación JWT y refresh | Luis Fernando Banegas Roca | 8 | Done |
| T-103 | CRUD y filtros de usuarios | Alejandro Melgar 2201554473 | 8 | Done |
| T-104 | Registro/verificación de vehículo | Maikol Anthony Molina Cortez | 8 | Done |
| T-105 | Pruebas y revisión de seguridad | Equipo Scrum | 10 | Done |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.5. Diseño de arquitectura

Figura 5. Despliegue del producto (UML 2.5).

Figura 6. Paquetes organizados por capas (UML 2.5).

### 1.6. Diseño de datos

El diseño de persistencia conserva identificadores UUID, relaciones explícitas y restricciones de integridad. Las entidades geoespaciales usan Geography con SRID 4326; rutas y puntos de abordaje se consultan mediante PostGIS. Los pagos, calificaciones, reclamos, notificaciones y consentimientos guardan trazabilidad del ciclo de viaje.

## 2. Actividades durante la ejecución

### 2.1. Lógica de negocio

Validación de usuario, contraseña y rol antes de emitir tokens.

Control de estados de usuario y verificación de vehículos.

Protección de endpoints administrativos con dependencias de autenticación.

### 2.1.1. Diagrama de secuencia

Figura 9. Secuencia principal validada durante el Sprint 1 (UML 2.5).

### 2.2. Pruebas

#### 2.2.1. Plan de prueba

Se ejecutaron pruebas funcionales de API y flujos de interfaz con datos de prueba controlados. Cada caso valida precondiciones, resultado esperado, consistencia de estado y persistencia cuando corresponde.

#### 2.2.2. Reporte de prueba

| Caso | Escenario | Entrada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-101 | Registro de pasajero | Datos válidos | Cuenta creada con rol pasajero | Aprobado |
| CP-102 | Login JWT | Credenciales válidas | Access y refresh token emitidos | Aprobado |
| CP-103 | Acceso protegido | Token ausente | Respuesta 401 | Aprobado |
| CP-104 | Vehículo duplicado | Placa existente | Validación rechaza duplicidad | Aprobado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 3. Daily Scrum

| Día | Avance informado | Plan inmediato | Impedimento | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historias desglosadas y criterios revisados. | Iniciar tareas de mayor riesgo. | Ninguno | No aplica |
| 3 | Integración principal disponible. | Completar validaciones y estados. | Contrato de datos | Alineado en equipo |
| 5 | Flujo funcional demostrable. | Ejecutar pruebas de borde. | Datos de prueba | Semillas ajustadas |
| 8 | Historias en validación. | Corregir hallazgos y documentar. | Ninguno | No aplica |
| 10 | Incremento listo para Review. | Presentar evidencia y retrospectiva. | Ninguno | No aplica |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 4. Sprint Review

El Product Owner aceptó la gestión de identidad, usuarios y vehículos. La demostración incluyó autenticación, control de roles, suspensión, validación de placa y persistencia de los datos.

| Criterio de aceptación | Evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Historias del sprint cumplen su comportamiento esperado. | Demostración, casos de prueba y Taskboard. | Aceptado |
| No existen defectos críticos que impidan el uso. | Reporte de pruebas y revisión del equipo. | Aceptado |
| La documentación técnica refleja el incremento. | Diagramas y artefactos actualizados. | Aceptado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 5. Sprint Retrospective

| Enfoque | Resultado / acción acordada |
| --- | --- |
| Continuar | Criterios de aceptación escritos antes de comenzar cada tarea. |
| Mejorar | Partir temprano las historias que mezclen API e interfaz. |
| Acción | Preparar contratos de API durante el Sprint Planning siguiente. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 6. Burndown y Burnup

Figura 14. Burndown del Sprint 1.

Figura 15. Burnup del Sprint 1.

## 7. Gráfica de esfuerzo

Figura 16. Esfuerzo completado por integrante en el Sprint 1.

## 8. Scrum Taskboard

Figura 17. Estado final del Taskboard del Sprint 1.

# SPRINT 2

## 1. Sprint Planning

### 1.1. Objetivo del Sprint

Permitir que conductores publiquen rutas y que pasajeros encuentren, reserven, paguen y cierren viajes compartidos con reglas transparentes.

### 1.2. Historias de usuario, tarjetas 3C y Planning Poker

| ID | Tarjeta | Pts | Conversación / criterio | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Como conductor quiero publicar origen, destino, horario y asientos para compartir mi recorrido. | 13 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-05 | Como pasajero quiero encontrar rutas compatibles para trasladarme con menor caminata y costo. | 13 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-06 | Como pasajero/conductor quiero solicitar o aceptar un cupo para confirmar un viaje compartido. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-07 | Como pasajero/conductor quiero conocer una tarifa transparente antes de confirmar. | 5 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-08 | Como pasajero/conductor quiero pagar y recibir el saldo correspondiente al viaje realizado. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-09 | Como pasajero/conductor quiero cancelar bajo reglas claras para proteger a ambas partes. | 5 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.3. Contexto del sistema

Este sprint concentra el núcleo de valor de Apuradito: el motor espacial filtra rutas por proximidad y ordena alternativas considerando caminata, precio y disponibilidad. El ciclo de la solicitud protege los estados y registra el pago.

### 1.4. Sprint Backlog

| Tarea | Entregable | Responsable | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-201 | Modelo y API de rutas | Luis Pablo Mendoza | 13 | Done |
| T-202 | Matching PostGIS | Luis Fernando Banegas Roca | 13 | Done |
| T-203 | Solicitud, aceptación y cancelación | Alejandro Melgar 2201554473 | 8 | Done |
| T-204 | Tarifa, coins y comisión | Maikol Anthony Molina Cortez | 8 | Done |
| T-205 | Pruebas geoespaciales y de pago | Equipo Scrum | 5 | Done |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.5. Diseño de arquitectura

Figura 7. Diseño de datos para el flujo de ruta y viaje (UML 2.5).

### 1.6. Diseño de datos

El diseño de persistencia conserva identificadores UUID, relaciones explícitas y restricciones de integridad. Las entidades geoespaciales usan Geography con SRID 4326; rutas y puntos de abordaje se consultan mediante PostGIS. Los pagos, calificaciones, reclamos, notificaciones y consentimientos guardan trazabilidad del ciclo de viaje.

## 2. Actividades durante la ejecución

### 2.1. Lógica de negocio

Filtrado espacial por radio de caminata y cálculo del score de optimalidad.

Estados pendiente, aceptada, rechazada, cancelada y completada con transiciones controladas.

Cálculo de combustible, tarifa base, comisión y monto neto del conductor.

### 2.1.1. Diagrama de secuencia

Figura 10. Secuencia principal validada durante el Sprint 2 (UML 2.5).

### 2.2. Pruebas

#### 2.2.1. Plan de prueba

Se ejecutaron pruebas funcionales de API y flujos de interfaz con datos de prueba controlados. Cada caso valida precondiciones, resultado esperado, consistencia de estado y persistencia cuando corresponde.

#### 2.2.2. Reporte de prueba

| Caso | Escenario | Entrada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-201 | Publicación de ruta | Puntos y horario válidos | Ruta con asientos disponibles | Aprobado |
| CP-202 | Matching | Punto dentro del radio | Ranking devuelve rutas candidatas | Aprobado |
| CP-203 | Aceptar solicitud | Ruta con cupo | Estado aceptada y cupo actualizado | Aprobado |
| CP-204 | Cancelar viaje | Solicitud aceptada | Penalización del 10 % aplicada | Aprobado |
| CP-205 | Completar/pagar | Saldo coins suficiente | Pago y comisión registrados | Aprobado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 3. Daily Scrum

| Día | Avance informado | Plan inmediato | Impedimento | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historias desglosadas y criterios revisados. | Iniciar tareas de mayor riesgo. | Ninguno | No aplica |
| 3 | Integración principal disponible. | Completar validaciones y estados. | Contrato de datos | Alineado en equipo |
| 5 | Flujo funcional demostrable. | Ejecutar pruebas de borde. | Datos de prueba | Semillas ajustadas |
| 8 | Historias en validación. | Corregir hallazgos y documentar. | Ninguno | No aplica |
| 10 | Incremento listo para Review. | Presentar evidencia y retrospectiva. | Ninguno | No aplica |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 4. Sprint Review

El incremento demostró de principio a fin la publicación de una ruta, su búsqueda geoespacial, la solicitud de cupo, aceptación, cálculo de tarifa, pago con coins y calificación posterior.

| Criterio de aceptación | Evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Historias del sprint cumplen su comportamiento esperado. | Demostración, casos de prueba y Taskboard. | Aceptado |
| No existen defectos críticos que impidan el uso. | Reporte de pruebas y revisión del equipo. | Aceptado |
| La documentación técnica refleja el incremento. | Diagramas y artefactos actualizados. | Aceptado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 5. Sprint Retrospective

| Enfoque | Resultado / acción acordada |
| --- | --- |
| Continuar | Usar datos semilla con coordenadas reales para validar escenarios. |
| Mejorar | Acordar los nombres de estado antes de codificar endpoints. |
| Acción | Consolidar catálogo de eventos de notificación para el siguiente sprint. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 6. Burndown y Burnup

Figura 17. Burndown del Sprint 2.

Figura 18. Burnup del Sprint 2.

## 7. Gráfica de esfuerzo

Figura 19. Esfuerzo completado por integrante en el Sprint 2.

## 8. Scrum Taskboard

Figura 20. Estado final del Taskboard del Sprint 2.

# SPRINT 3

## 1. Sprint Planning

### 1.1. Objetivo del Sprint

Completar la operación administrable del producto mediante panel, reportes, políticas, reclamos, notificaciones, simulación y evidencia de cierre.

### 1.2. Historias de usuario, tarjetas 3C y Planning Poker

| ID | Tarjeta | Pts | Conversación / criterio | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-10 | Como usuario quiero calificar y reportar incidentes para aumentar la confianza. | 5 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-11 | Como administrador quiero indicadores y control operativo para tomar decisiones. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-12 | Como usuario quiero aceptar políticas versionadas para conocer el tratamiento de mis datos. | 5 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-13 | Como usuario/admin quiero recibir cambios del viaje en tiempo real y como admin observar la operación. | 8 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |
| US-14 | Como administrador quiero reportes de uso y finanzas para evaluar el producto. | 5 | Conversación realizada en Planning; criterios de aceptación acordados. | Aceptada |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.3. Contexto del sistema

El último sprint transforma los datos operativos en información de gestión y completa los mecanismos de confianza. El administrador supervisa usuarios, viajes, indicadores, reclamos y configuración; los usuarios reciben notificaciones y aceptan políticas versionadas.

### 1.4. Sprint Backlog

| Tarea | Entregable | Responsable | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-301 | Dashboard y panel administrativo | Maikol Anthony Molina Cortez | 8 | Done |
| T-302 | Reportes y exportación | Luis Pablo Mendoza | 5 | Done |
| T-303 | Políticas y consentimientos | Alejandro Melgar 2201554473 | 5 | Done |
| T-304 | Reclamos y notificaciones | Luis Fernando Banegas Roca | 8 | Done |
| T-305 | Simulación, UAT y cierre | Equipo Scrum | 12 | Done |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

### 1.5. Diseño de arquitectura

Figura 8. Contexto del producto y operación de cierre.

### 1.6. Diseño de datos

El diseño de persistencia conserva identificadores UUID, relaciones explícitas y restricciones de integridad. Las entidades geoespaciales usan Geography con SRID 4326; rutas y puntos de abordaje se consultan mediante PostGIS. Los pagos, calificaciones, reclamos, notificaciones y consentimientos guardan trazabilidad del ciclo de viaje.

## 2. Actividades durante la ejecución

### 2.1. Lógica de negocio

Consolidación de indicadores financieros y operativos para el dashboard.

Versionamiento de políticas y registro de consentimientos del usuario.

Workflow de reclamo y notificaciones persistentes por eventos del viaje.

### 2.1.1. Diagrama de secuencia

Figura 11. Secuencia principal validada durante el Sprint 3 (UML 2.5).

### 2.2. Pruebas

#### 2.2.1. Plan de prueba

Se ejecutaron pruebas funcionales de API y flujos de interfaz con datos de prueba controlados. Cada caso valida precondiciones, resultado esperado, consistencia de estado y persistencia cuando corresponde.

#### 2.2.2. Reporte de prueba

| Caso | Escenario | Entrada | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-301 | KPI del dashboard | Datos semilla | Métricas de viajes y usuarios visibles | Aprobado |
| CP-302 | Exportar reporte | Filtro de periodo | Archivo con datos consolidados | Aprobado |
| CP-303 | Aceptar política | Usuario autenticado | Consentimiento versionado persistido | Aprobado |
| CP-304 | Crear reclamo | Solicitud asociada | Caso abierto y visible al admin | Aprobado |
| CP-305 | Notificación | Cambio de estado | Evento persistido y presentado | Aprobado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 3. Daily Scrum

| Día | Avance informado | Plan inmediato | Impedimento | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historias desglosadas y criterios revisados. | Iniciar tareas de mayor riesgo. | Ninguno | No aplica |
| 3 | Integración principal disponible. | Completar validaciones y estados. | Contrato de datos | Alineado en equipo |
| 5 | Flujo funcional demostrable. | Ejecutar pruebas de borde. | Datos de prueba | Semillas ajustadas |
| 8 | Historias en validación. | Corregir hallazgos y documentar. | Ninguno | No aplica |
| 10 | Incremento listo para Review. | Presentar evidencia y retrospectiva. | Ninguno | No aplica |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 4. Sprint Review

El Product Owner aceptó el panel de control, reportes, manejo de políticas, reclamos, notificaciones y simulación. Con ello se completó el alcance comprometido del Product Backlog.

| Criterio de aceptación | Evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Historias del sprint cumplen su comportamiento esperado. | Demostración, casos de prueba y Taskboard. | Aceptado |
| No existen defectos críticos que impidan el uso. | Reporte de pruebas y revisión del equipo. | Aceptado |
| La documentación técnica refleja el incremento. | Diagramas y artefactos actualizados. | Aceptado |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 5. Sprint Retrospective

| Enfoque | Resultado / acción acordada |
| --- | --- |
| Continuar | Cerrar cada historia con evidencia de prueba y aceptación. |
| Mejorar | Reservar tiempo explícito para consolidar documentación durante el sprint. |
| Acción | Mantener una lista de decisiones arquitectónicas para futuras versiones. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.

## 6. Burndown y Burnup

Figura 20. Burndown del Sprint 3.

Figura 21. Burnup del Sprint 3.

## 7. Gráfica de esfuerzo

Figura 22. Esfuerzo completado por integrante en el Sprint 3.

## 8. Scrum Taskboard

Figura 23. Estado final del Taskboard del Sprint 3.

# CONCLUSIONES

Apuradito alcanzó el objetivo de entregar un flujo integral de viajes compartidos: identidad, oferta de ruta, búsqueda geoespacial, reserva, pago, cierre y evaluación.

Scrum permitió priorizar el valor por incrementos. Los eventos de Planning, Daily, Review y Retrospective dejaron evidencia de inspección, adaptación y aceptación del producto.

La arquitectura por capas y el uso de PostgreSQL/PostGIS concentran la complejidad de datos y matching, manteniendo clientes web y móvil desacoplados de la lógica de negocio.

Los artefactos de calidad, métricas y riesgos respaldan un cierre sin defectos críticos abiertos y con todas las historias comprometidas aceptadas.

# BIBLIOGRAFÍA

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum.

Documentación técnica interna del proyecto Apuradito: README, modelos, servicios, API y avances de implementación.

FastAPI. Documentación de referencia para APIs de Python.

PostGIS. Documentación de funciones espaciales sobre PostgreSQL.

React, Flutter y PostgreSQL. Documentación técnica de las tecnologías incluidas en el producto.

# ANEXOS

## Anexo A. Evidencia visual de la solución

Anexo A.1. Prototipo/interfaz implementada de Apuradito.

Anexo A.2. Prototipo/interfaz implementada de Apuradito.

Anexo A.3. Prototipo/interfaz implementada de Apuradito.

## Anexo B. Diagramas editables

Los archivos fuente editables en formato .drawio se entregan en la carpeta diagramas. Incluyen contexto, casos de uso, despliegue, paquetes, clases y secuencias. Estos archivos pueden abrirse y modificarse directamente con diagrams.net/draw.io.

| Archivo | Tipo UML / artefacto | Uso |
| --- | --- | --- |
| 01_contexto.drawio | Contexto | Actores y sistemas externos. |
| 02_casos_de_uso.drawio | Casos de uso UML 2.5 | Alcance funcional. |
| 03_despliegue.drawio | Despliegue UML 2.5 | Nodos de ejecución e integración. |
| 04_paquetes.drawio | Paquetes UML 2.5 | Capas de software. |
| 05_clases_dominio.drawio | Clases UML 2.5 | Datos y relaciones centrales. |
| 06-07_secuencia_*.drawio | Secuencia UML 2.5 | Flujos de reserva y pago. |

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio Apuradito.